Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA  Nr  ……/..…/2020

zawarta w dniu 22 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Legnickim pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, NIP 691-22-26-286 REGON 390647200

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- p Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Mariusza Kowalczyka

a firmą:

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 2/07/2020

ogłoszonego w dniu 23-07-2020 r w BZP pod nr 565635-N-2020

o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia pn. Remont i modernizacja zaplecza higieniczno-sanitarnego hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół przy ulicy Matejki 1 w Chojnowie.

- Zamówienie obejmuje przebudowę części budynku hali sportowej znajdującej się przy ul. Matejki 1 w Chojnowie

- Pełny zakres robót określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności rozdziale XXII Dokumentacja techniczna.

§ 2

Realizacja robót prowadzona  będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem, specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

II. Terminy  i nadzór

§ 3

- Termin wykonania zamówienia: do dnia …………………….. 2020r

- Nie przewiduje się możliwość odbioru częściowego robót.

- Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w §15, za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu do umowy.

§ 4

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru następującej osobie:

- Jasiński Andrzej, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) – tel. 608852622;

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy, działającego zgodnie z posiadanymi ważnymi na dzień rozpoczęcia robót uprawnieniami budowlanymi w osobie:

- …........................................................, tel. …..............................

III. Wartość umowy oraz warunki rozliczenia

§ 5

- Wartość robót strony ustalają na kwotę ………………….  zł netto plus podatek VAT ……………….. zł, co daje kwotę brutto ………………… zł (słownie złotych:).

- Podstawę do określenia ww. ceny ryczałtowej stanowi kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Oferowana cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, dające się przewidzieć w chwili wykonania wyceny, wynikające wprost z kosztorysu ofertowego jak również z pozycji w nim nieujętych, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia. Wykonawca uwzględnił te koszty w pozycjach wymienionych w kosztorysie ofertowym.

§ 6

- Rozliczenie umowy nastąpi po odbiorze robót i wystawieniu przez Wykonawcę faktury.

- Przewiduje się możliwość płatności częściowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Faktury zapłacone będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru robót.

IV. Obowiązki dodatkowe Wykonawcy

§ 7

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną zawartą w SIWZ .

- Wykonawca zobowiązuje się dbać o prawidłowość zabezpieczenia terenu robót budowlanych przez ich oznakowania i zabezpieczenie przed dostępem uczniów przez  cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy sporządzi informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

§ 8

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości konieczność zabezpieczenia hali ćwiczeń przed zabrudzeniem ścian i uszkodzeniem parkietu.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia w czasie realizacji zadania ciągłości funkcjonowania co najmniej jednej  toalety.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów, stosowanych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne urządzenia, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

V. Postanowienia dotyczące umów o podwykonawstwo

§ 10

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty i ……. przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

VI. Kary umowne

§ 11

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,4% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w ukończeniu przedmiotu zamówienia lub usunięcia wady stwierdzonej przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wartości umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- Zamawiający może odliczyć  kary umowne z faktur Wykonawcy.

VII. Odbiory robót

§ 12

- Odbiór robót zorganizowany będzie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia oddzielnym pismem do zmawiającego przez wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru potwierdzonych  przez inspektora nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę  ……..………… zł (słownie złotych…………………………………………….…………………… zł) w formie dopuszczalnej przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

a) 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót;

b) 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji (rękojmi).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w sposób następujący:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30%  w terminie 15 dni po upływie (okres gwarancji -rękojmi).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lit. a), wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej posiada ważność  30 dni ponad termin określony jako termin wykonania całości robót, o którym mowa w §3 ust. 1.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lit. b), wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej posiada ważność 15 dni ponad termin kończący okres rękojmi, o którym mowa w ust. 3 lit. b).

§ 14

- Wykonawca udziela …………..... miesięcznej gwarancji jakości na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy.

IX. Zmiany umowy, warunki odstąpienia

§ 15

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 	będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności 	będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 	technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 	dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 	wykonania przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 	postanowieniami.

- Zmiana wynagrodzenia o wartość nie przekraczającą 15% wartości niniejszej umowy Wykonawcy może być dokonana w następujących sytuacjach:

a) jeżeli wykonanie robót zamiennych jest konieczne w celu realizacji Umowy zgodnie z 	zasadami wiedzy technicznej,

b) roboty, o których mowa w lit. a. rozliczone będą według cen jednostkowych z kosztorysu 	ofertowego, a w wypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym - według 	wskaźników cenotwórczych użytych do sporządzenia kosztorysu ofertowego, a ceny materiałów 	nie wyższe niż średnie SEKOCENBUD z III kw. 2019r.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, jeśli Wykonawca, który w ofercie zadeklarował udział podwykonawców w realizacji zamówienia, podejmie decyzję o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców. Możliwość ta nie dotyczy sytuacji, gdy podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się, składając ofertę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, jeśli Wykonawca, który w ofercie nie zadeklarował udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, podejmie decyzję o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Możliwa jest zmiana podwykonawcy,  na którego zasoby Wykonawca powołał się, składając ofertę - na innego podwykonawcę, pod warunkiem przedstawienia dowodów spełniania przez nowego podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu – analogicznie jak w ofercie.

- Strony przewidują możliwość zmiany osób, o których mowa w§ 4 ust. 1-2, na osoby posiadające analogiczne uprawnienia.

- Zmiany w postanowieniach Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu do Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

§ 16

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy może w tym przypadku nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie;

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4) W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia ponosi strona, po której leży wina odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn  niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności;

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

X. Rozstrzyganie sporów na tle wykonania umowy

§ 17

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacji dokonuje się poprzez skierowania konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. Wykonawca ma prawo do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych  na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

XI. Postanowienia w sprawie obowiązku Wykonawcy

zatrudnienia na podstawie umów o pracę

§ 18

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności polegające na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na terenie budowy oraz nadzór nad tymi pracami, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, w szczególności:

- Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą wszystkich czynności polegających na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robot). Wykonawca (i podwykonawca), przyjmując do realizacji przedmiot umowy, zatrudni na ww. stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania  liczbę osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oświadczenia, że osoby, o których mowa w pkt 1, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykaz pracowników wykonujących czynności wymienione w pkt 1 w trakcie realizacji zamówienia związane z przedmiotem umowy będzie stanowił załącznik do umowy.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób.

- Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby, pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

- W przypadku nieprzedstawienia informacji w terminach, o których mowa w pkt 2 i 4, Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 50 zł za 1 osobę.

- W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 2 i 4 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w załączniku do umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy brutto.

XII. Postanowienia końcowe

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Oferta Wykonawcy;

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY